Registro de Mantenimiento y Plan de Mejoras Futuras — TravelDesk

Fecha: 25/11/2025

Autor: Equipo TravelDesk

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento consolida el historial de mantenimiento realizado sobre la plataforma TravelDesk y presenta un plan estructurado de mejoras futuras. Su objetivo es mantener la sostenibilidad del sistema, preservar la integridad e trazabilidad de las acciones técnicas y establecer la hoja de ruta para la evolución funcional y operativa del producto.

# 2. Registro de Mantenimiento

## 2.1 Historial de Mantenimientos Ejecutados

| Fecha | Tipo | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/11/2025 | Preventivo | S7-8.1.1 — Auditar diseño actual: detectar inconsistencias visuales y de usabilidad | ch34t / JBBrandon |
| 16/11/2025 | Evolutivo | 8.1.2 — Redefinir paleta de colores, tipografía y espaciado general | JBBrandon |
| 12/11/2025 | Evolutivo | S7-HU7.1.10 — Informe de pruebas de validación de datos y coherencia entre módulos | ch34t |
| 12/11/2025 | Evolutivo | 7.1.9 — Optimizar respuesta para filtros de rango de fechas | EdisonWCC |
| 12/11/2025 | Evolutivo | 7.1.8 — Implementar consultas SQL agregadas (COUNT, GROUP BY) para métricas | EdisonWCC |
| 12/11/2025 | Evolutivo | 7.1.7 — Crear endpoint que retorne métricas principales | EdisonWCC |
| 11/11/2025 | Evolutivo | 7.1.1 — Diseñar la interfaz del Panel de Estadísticas (dashboard admin) | JBBrandon |
| 10/11/2025 | Correctivo | BD actualizada — ajustes/actualizaciones sobre la base de datos (correcciones aplicadas) | EdisonWCC |
| 10/11/2025 | Evolutivo | 6.1.11 — Crear endpoint /api/pdf/itinerario (generación de PDF con datos del turista) | EdisonWCC |
| 09/11/2025 | Evolutivo | 6.1.9 — Implementar consulta SQL con unión de tablas (turistas, itinerarios, actividades) | EdisonWCC |
| 08/11/2025 | Preventivo / Evolutivo | 6.1.7 — Implementar funcionalidad responsive (grid adaptable, vista móvil optimizada) | JBBrandon |
| 05/11/2025 | Preventivo / Evolutivo | S4-HU4.3.2 — Implementar borrado lógico en la BD (mantenimiento de integridad) | EdisonWCC |
| 22/10/2025 | Preventivo | S4-HU3.3.2 — Implementar borrado lógico en la BD y verificar integridad de datos relacionados | EdisonWCC / ch34t |
| 26/09/2025 | Preventivo | Configuración del respaldo, pruebas de configuración y documentación del backup de BD | JBBrandon |
| 24/09/2025 | Preventivo | Configuración de la base de datos e integración inicial con backend | JBBrandon / EdisonWCC |

# 3. Diagnóstico General

Tras la primera iteración del sistema, se han identificado fortalezas y áreas de oportunidad:

## 3.1 Fortalezas

- Estructura del frontend con componentes React modularizados (formularios, listas, gráficos).

- Base de datos con esquema completo para Itinerarios (itinerarios, itinerario_programas, itinerario_turistas, etc.).

- Carpeta de respaldos configurada (backend/backups/full y backend/backups/incremental).

- Generador de PDF integrado en frontend (GenerarPDF.jsx).

## 3.2 Oportunidades de Mejora

- Falta de automatización CI/CD para tests unitarios/integ./E2E.

- Mejoras UX (toasts, mensajes claros) y validaciones visuales más consistentes.

- Mecanismo de auditoría/ampliación de itinerario_cambios para snapshots / rollback.

# 4. Plan de Mejoras Futuras

## 4.1 Funcionalidades Prioritarias

| Mejora | Descripción | Prioridad | Versión estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructurar API REST | Crear carpetas routes/, controllers/, models/ y endpoints CRUD para usuarios, turistas, itinerarios, pdfs. | Alta | v1.1 |
| Corregir protección de rutas (RBAC) | Implementar middleware backend y proteger vistas frontend; forzar redirección automática si no autenticado. | Alta | v1.1 |
| Panel de administración completo | Consolidar dashboard backend + frontend (estadísticas, gestión usuarios, backups). | Alta | v1.2 |
| Automatización de Backups | Scheduler (cron / servicio) para dumps completos + copiado de binlogs y subida cifrada a almacenamiento externo (S3 o similar). | Alta | v1.1 |
| Pruebas E2E y CI | Implementar tests E2E con Cypress y pipeline en GitHub Actions para ejecutar unit/integración/E2E. | Alta | v1.1 |
| Mensajería y UX | Implementar toasts (Toastify/SweetAlert) en registros, login, errores y confirmaciones. | Media | v1.2 |
| Auditoría y snapshots | Ampliar itinerario_cambios.payload con snapshots previos/ posteriores para rollback. | Media | v1.3 |
| Soporte móvil responsivo | Ajustes CSS/Layouts para mobile-first. | Media | v1.2 |
| Gestión de pagos / ingresos | Añadir tabla pagos y endpoints para métricas reales de ingresos. | Baja | v1.4 |

## 4.2 Acciones de Mantenimiento Programado

- Respaldos automáticos diarios: ejecutar mysqldump en cron + retención 30 días. (Implementado: scripts PowerShell ya presentes; automatizar en servidor).

- Copia incremental de binlogs: si log-bin habilitado, copiar binlogs a backend/backups/incremental/.

- Verificación mensual de backups: restauración de prueba en BD temporal (itinerarios_turisticos_prueba_restore) usando script de verificación.

- Revisión de dependencias y vulnerabilidades: npm audit / pip-audit trimestral.

- Pruebas de rendimiento: pruebas de carga trimestrales (Artillery / JMeter) para la ruta de generación de PDF y consultas de listados.

# 5. Seguimiento y Actualización

- Este documento se actualizará al final de cada sprint o después de aplicar cambios mayores.

- Cada trabajo de mantenimiento o mejora debe registrarse en el apartado “Historial de Mantenimientos” con fecha, tipo, descripción y responsable.

- Mantener sincronizado con releases y el plan de versión.

# 6. Contacto Responsable

soporte@traveldesk.app

# 7. Conclusión

El mantenimiento documentado y el plan de mejoras propuesto permiten convertir a TravelDesk en una plataforma más robusta, segura y escalable. Las acciones prioritarias (API REST, RBAC, backups automatizados y tests E2E) deben implementarse en los sprints iniciales para minimizar riesgos operativos y facilitar futuras integraciones y crecimiento funcional.