Backlog del Producto - TaskManager

Fecha:

Autor:

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el backlog del producto para la empresa Panorama, una aplicación web de gestión de itinerarios turísticos. El backlog está estructurado en épicas, historias de usuario, sus respectivos criterios de aceptación, estimación de esfuerzo y definición de “hecho”.

# 2. Diseño de Épicas e Historias de Usuario

Para la correcta estructuración del backlog, cada épica y su respectiva historia de usuario estarán diseñadas bajo los siguientes principios:

- Épicas: Representan grandes bloques funcionales del sistema, agrupando historias de usuario relacionadas.

- Historias de Usuario: Son descripciones cortas y centradas en el usuario sobre una funcionalidad específica del producto.

- Criterios de Aceptación: Reglas que deben cumplirse para que la historia de usuario sea considerada completada.

- Estimación: Cada historia de usuario incluye una estimación de esfuerzo en puntos de historia.

- Definición de "Hecho": Se especifica cuándo una historia de usuario se considera completada con éxito.

El diseño y priorización de las épicas y las historias de usuario se revisarán periódicamente para adaptarse a nuevas necesidades del negocio y de los usuarios.

# 3. Épicas e Historias de Usuario

### RF-01. Creación de la base de datos

- HU 1.1: Creación de base de datos inicial
 El administrador requiere la creación de una base de datos relacional que organice turistas e itinerarios de manera estructurada.
 Criterios de Aceptación:

La base de datos incluye tablas para turistas, itinerarios, usuarios y reportes. Cumple reglas de integridad y relaciones bien definidas. Scripts de creación ejecutables en diferentes entornos.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: La BD contiene tablas de turistas, itinerarios, usuarios y reportes. Las claves primarias y foráneas funcionan correctamente. Scripts de creación probados sin errores.

- HU 1.2: Definición de relaciones
 El desarrollador necesita definir relaciones y claves foráneas que garanticen la integridad de los datos almacenados.
 Criterios de Aceptación:

Las relaciones respetan la normalización. ON DELETE y ON UPDATE funcionan. Documentación de relaciones disponible.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Relaciones entre tablas creadas y probadas con inserts y deletes. Validación de integridad referencial realizada.

- HU 1.3: Scripts de creación
 El administrador necesita disponer de scripts de creación que permitan replicar la base de datos en diferentes entornos.
 Criterios de Aceptación:

Los scripts permiten creación completa en un nuevo servidor. Compatible con MySQL 8.0 o superior. Documentación para uso.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Script probado en 2 entornos distintos. Genera la misma estructura de tablas sin errores.

### RF-19. Respaldo automático de datos

- HU 1.4: Configuración de respaldos
 El administrador requiere configurar respaldos automáticos para prevenir la pérdida de datos en caso de incidentes.
 Criterios de Aceptación:

Respaldos se ejecutan en horario definido. Archivos de respaldo se guardan con nombre + fecha. Se valida integridad del respaldo.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Cron job o tarea programada en ejecución. Respaldos disponibles en carpeta definida.

- HU 1.5: Restauración de respaldos
 El administrador requiere restaurar respaldos cuando ocurra un error para recuperar el sistema de manera eficiente.
 Criterios de Aceptación:

Restauración documentada en pasos claros. Restauración probada en un entorno de prueba. No se pierden claves ni integridad.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Restauración completada en máximo 15 minutos. Logs de restauración generados.

- HU 1.6: Notificaciones de fallos en respaldos
 El administrador necesita recibir notificaciones de fallos en los respaldos para tomar acciones inmediatas y minimizar riesgos.
 Criterios de Aceptación:

Correo automático si falla un respaldo. Notificación incluye fecha y motivo del fallo. Configuración ajustable para múltiples destinatarios.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Prueba con respaldo fallido genera notificación. Mensajes recibidos en correo del administrador.

### RF-24. Prueba piloto

- HU 1.7: Ejecución de prueba piloto
 El gerente requiere realizar una prueba piloto con un grupo reducido de usuarios para validar el funcionamiento general del sistema.
 Criterios de Aceptación:

Mínimo 5 usuarios participan. Se registran incidencias. Evaluación con checklist de funcionalidades.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Informe de piloto generado. Observaciones recogidas en un acta.

- HU 1.8: Interacción del turista de prueba
 El turista de prueba requiere interactuar con la aplicación y proporcionar retroalimentación sobre su experiencia.
 Criterios de Aceptación:

Turista puede registrarse, consultar itinerario y descargar PDF. Retroalimentación recolectada en formulario.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Feedback registrado en un documento consolidado. Incidencias clasificadas por prioridad.

- HU 1.9: Registro de incidencias de la prueba
 El personal de soporte necesita registrar incidencias durante la prueba piloto para planificar mejoras futuras.
 Criterios de Aceptación:

Cada incidencia incluye descripción, usuario y fecha. Se priorizan en alta, media o baja.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Lista de incidencias generada y entregada al equipo. Acciones propuestas para resolución.

## Épica 2: Gestión de Turistas

- HU 2.1: Registro inicial de turistas
 El administrador requiere registrar turistas con sus datos personales y de contacto para mantener actualizada la información del sistema.
 Criterios de Aceptación:

El formulario incluye campos obligatorios como nombre, nacionalidad, correo y teléfono. Los registros se guardan en la base de datos sin errores.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: El registro de turistas funciona en entorno de pruebas y producción. Datos visibles en listados posteriores.

- HU 2.2: Seguridad en registro de turistas
 El turista requiere que sus datos sean ingresados de manera segura para proteger su privacidad y evitar mal uso de su información.
 Criterios de Aceptación:

Los datos viajan encriptados (HTTPS). La contraseña se almacena con hash. Mensajes claros confirman el registro exitoso.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Registro validado con pruebas de seguridad. Contraseñas no legibles en la base de datos.

- HU 2.3: Validación de campos obligatorios en registro
 El personal requiere validar que todos los campos obligatorios estén llenos para evitar errores al crear registros.
 Criterios de Aceptación:

El sistema bloquea registros incompletos. Mensajes muestran qué campo falta.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Pruebas con formularios incompletos muestran mensajes correctos.

### RF-03. Edición de información de turistas

- HU 2.4: Edición de datos de turistas
 El personal autorizado requiere editar datos de turistas para mantener la información actualizada en el sistema.
 Criterios de Aceptación:

Ediciones reflejadas en listados inmediatamente. Solo personal con permisos puede editar.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Cambios probados con registros de ejemplo. Ediciones exitosas en producción.

- HU 2.5: Registro de historial de ediciones
 El administrador requiere que cada edición quede registrada para garantizar trazabilidad y transparencia.
 Criterios de Aceptación:

Cada modificación guarda fecha, usuario y campo modificado. Historial visible para administradores.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Consulta de historial devuelve los cambios correctos. Validado en auditoría interna.

- HU 2.6: Autorización en edición de datos
 El turista requiere que la edición de sus datos solo se realice bajo autorización para proteger su información personal.
 Criterios de Aceptación:

Sistema envía notificación de cambios al turista. Solo personal autorizado accede a los formularios.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba de edición genera notificación automática al correo del turista.

### RF-04. Eliminación de turistas

- HU 2.7: Eliminación de turistas del sistema
 El administrador requiere eliminar turistas cuando sea necesario para mantener la base de datos organizada.
 Criterios de Aceptación:

Eliminación con botón disponible solo para administradores. Datos borrados de la BD sin afectar otros registros.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Eliminación probada con registros de prueba. Verificación en la base muestra borrado exitoso.

- HU 2.8: Confirmación de eliminación
 El administrador requiere que exista confirmación previa a la eliminación para evitar errores accidentales.
 Criterios de Aceptación:

Sistema muestra mensaje “¿Está seguro de eliminar?”. La acción requiere confirmación doble (sí/no).
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba de eliminación cancelada mantiene el registro intacto.

- HU 2.9: Registro de eliminaciones
 El personal requiere que cada eliminación quede registrada para fines de auditoría.
 Criterios de Aceptación:

Registro incluye usuario que eliminó, fecha y motivo. Consultable solo por administradores.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Eliminaciones aparecen en un log de auditoría.

### RF-05. Consulta de turistas

- HU 2.10: Listado general de turistas
 El personal requiere listar todos los turistas registrados para gestionar la información de manera eficiente.
 Criterios de Aceptación:

Listado muestra nombre, nacionalidad, correo y fecha de registro. Se carga en menos de 3 segundos.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Listado validado con más de 100 registros.

- HU 2.11: Consulta de ficha detallada
 El administrador requiere consultar fichas detalladas de turistas para ver toda su información en un solo lugar.
 Criterios de Aceptación:

La ficha incluye itinerarios, historial de cambios y datos de contacto.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Ficha mostrada correctamente en entorno de pruebas.

- HU 2.12: Exportación de listados de turistas
 El personal requiere exportar listados de consultas en Excel o PDF para análisis externo.
 Criterios de Aceptación:

Exportación genera archivo con todos los registros visibles en pantalla.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Exportación validada y archivo descargable sin errores.

### RF-13. Búsqueda y filtrado de turistas

- HU 2.13: Búsqueda por nombre
 El personal requiere buscar turistas por nombre para ubicarlos rápidamente.
 Criterios de Aceptación:

Búsqueda devuelve resultados parciales y completos.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Búsqueda probada con al menos 50 registros.

- HU 2.14: Filtrado por nacionalidad
 El administrador requiere filtrar turistas por nacionalidad para generar reportes específicos.
 Criterios de Aceptación:

Filtro muestra solo turistas del país seleccionado.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba con 3 nacionalidades distintas muestra resultados correctos.

- HU 2.15: Búsqueda por fecha de registro
 El personal requiere buscar turistas por fecha de registro para análisis temporal.
 Criterios de Aceptación:

Filtro permite rango de fechas. Resultados coinciden con registros en la BD.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba con fechas específicas devuelve resultados correctos.

### RF-17. Validación de datos obligatorios

- HU 2.16: Validación en registros
 El administrador requiere que el sistema valide el llenado de campos obligatorios para garantizar registros correctos.
 Criterios de Aceptación:

Campos vacíos generan error. Registro no se guarda si falta información.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Validación probada en formularios.

- HU 2.17: Mensajes claros de validación
 El turista requiere recibir mensajes claros de error cuando no complete un campo obligatorio.
 Criterios de Aceptación:

Mensajes especifican qué campo está vacío o mal llenado.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Pruebas muestran mensajes comprensibles y visibles.

- HU 2.18: Reglas de validación estandarizadas
 El desarrollador requiere definir reglas de validación homogéneas para mantener consistencia en los registros.
 Criterios de Aceptación:

Todas las validaciones siguen el mismo patrón. Documentación de reglas publicada.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Validaciones aplicadas en al menos 3 formularios distintos.

## Épica 3: Gestión de Usuarios y Turistas

### RF-06. Autenticación de usuarios

- HU 3.1: Inicio de sesión con credenciales
 El usuario requiere iniciar sesión con usuario y contraseña válidos para acceder al sistema de manera segura.
 Criterios de Aceptación: Solo credenciales correctas permiten acceso. Sesión activa al validar autenticación.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Inicio de sesión probado con usuarios válidos e inválidos.

- HU 3.2: Validación de credenciales en el backend
 El administrador requiere que las credenciales se validen en el backend para reforzar la seguridad del sistema.
 Criterios de Aceptación: Contraseñas nunca viajan en texto plano. Validación contra base de datos.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Validación confirmada con pruebas de seguridad en API.

- HU 3.3: Mensajes claros de autenticación
 El usuario requiere mensajes claros de error cuando falle su autenticación para entender qué ocurrió.
 Criterios de Aceptación: Mensajes como “usuario no registrado” o “contraseña incorrecta” aparecen claramente.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Mensajes visibles en interfaz y probados en QA.

### RF-07. Recuperación de contraseña

- HU 3.4: Recuperación de contraseña por correo
 El usuario requiere recuperar su contraseña mediante un correo electrónico seguro para restablecer su acceso.
 Criterios de Aceptación: El sistema envía enlace al correo registrado. El enlace caduca en 24 horas.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Correo de prueba enviado exitosamente a usuario ficticio.

- HU 3.5: Validación de identidad antes de restablecer contraseña
 El administrador requiere validar la identidad del usuario antes de permitir la recuperación de la contraseña para proteger las cuentas.
 Criterios de Aceptación: Solo correos registrados pueden solicitar restablecimiento. Validación doble con token único.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Prueba de restablecimiento con usuario inválido rechazada correctamente.

- HU 3.6: Enlace seguro de restablecimiento
 El usuario requiere recibir un enlace seguro para restablecer su contraseña y proteger su acceso.
 Criterios de Aceptación: El enlace está cifrado y contiene un token único. Se redirige al formulario de nueva contraseña.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Restablecimiento probado con enlaces válidos e inválidos.

### RF-16. Gestión de roles y permisos

- HU 3.7: Asignación de roles a usuarios
 El administrador requiere asignar roles a los usuarios para controlar sus accesos dentro del sistema.
 Criterios de Aceptación: Roles como “administrador”, “personal” y “turista” están definidos. Cada rol accede a diferentes funcionalidades.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Prueba confirma accesos diferenciados entre roles.

- HU 3.8: Modificación de permisos de usuario
 El administrador requiere modificar permisos de usuarios para ajustar niveles de acceso según necesidad.
 Criterios de Aceptación: Cambios de permisos se aplican en tiempo real. Registros de modificación quedan guardados.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Permisos ajustados en entorno de prueba y verificados en producción.

- HU 3.9: Restricción de accesos por rol
 El personal requiere tener acceso únicamente a funciones autorizadas para evitar errores y mal uso.
 Criterios de Aceptación: Opciones fuera de su rol aparecen bloqueadas o invisibles.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Pruebas confirman restricciones aplicadas a personal no autorizado.

### RF-18. Control de sesiones

- HU 3.10: Cierre de sesión por inactividad
 El usuario requiere que su sesión se cierre automáticamente tras un periodo de inactividad para proteger sus datos.
 Criterios de Aceptación: El sistema cierra sesión después de 15 minutos sin actividad.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba confirma cierre automático en entorno de QA.

- HU 3.11: Configuración de tiempos de sesión
 El administrador requiere configurar los tiempos de sesión para reforzar la seguridad según políticas internas.
 Criterios de Aceptación: Configuración permite ajustar entre 5 y 60 minutos.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Cambios en tiempos aplicados correctamente y probados.

- HU 3.12: Alerta antes de cierre automático
 El usuario requiere recibir una alerta antes del cierre automático de su sesión para no perder su trabajo.
 Criterios de Aceptación: Una alerta aparece 1 minuto antes del cierre. El usuario puede extender la sesión.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Prueba de alerta confirmada en entorno de pruebas.

### RF-23. Auditoría de accesos y acciones

- HU 3.13: Registro de accesos de usuarios
 El administrador requiere registrar todos los accesos de usuarios para garantizar trazabilidad.
 Criterios de Aceptación: Registro incluye usuario, fecha, hora e IP.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Accesos consultados en reporte de auditoría.

- HU 3.14: Auditoría de cambios realizados
 El administrador requiere auditar cambios hechos por usuarios para identificar responsables.
 Criterios de Aceptación: Modificaciones incluyen detalle de acción, usuario y fecha.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Prueba de edición refleja entrada en log de auditoría.

- HU 3.15: Consulta de reportes de auditoría
 El gerente requiere consultar reportes de auditoría para garantizar transparencia en la gestión del sistema.
 Criterios de Aceptación: Reportes descargables en PDF y Excel.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Pruebas confirman descarga de reportes sin errores.

## Épica 4: Gestión de Itinerarios

### RF-08. Creación y administración de itinerarios

- HU 4.1: Creación de itinerario personalizado
 El personal requiere crear un itinerario personalizado para un turista con el fin de organizar sus actividades.
 Criterios de Aceptación: El itinerario incluye actividades, fechas y horarios. Cada itinerario queda registrado en la base de datos.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Creación de itinerario validada en pruebas con turistas reales y ficticios.

- HU 4.2: Edición de itinerarios
 El personal requiere editar itinerarios ya creados para realizar ajustes necesarios.
 Criterios de Aceptación: Cambios reflejados en tiempo real. Actualizaciones registradas en historial.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Modificación de itinerario confirmada y registrada en el sistema.

- HU 4.3: Eliminación de itinerarios
 El administrador requiere eliminar itinerarios obsoletos o duplicados para mantener la base de datos limpia.
 Criterios de Aceptación: Eliminación solo con permisos de administrador. Eliminación lógica registrada en log.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Eliminación validada en pruebas y auditoría confirmada.

### RF-09. Visualización de itinerarios

- HU 4.4: Consulta de itinerario por turista
 El turista requiere consultar su itinerario de forma clara para conocer actividades, fechas y horarios.
 Criterios de Aceptación: Itinerario accesible desde aplicación web. Vista optimizada por días.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Consulta probada en entorno de usuario final.

- HU 4.5: Generación de vista resumida de itinerarios
 El turista requiere un resumen general de su itinerario para visualizarlo de manera rápida.
 Criterios de Aceptación: Resumen incluye días, principales actividades y hotel asignado.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Resumen validado en interfaz web y en PDF exportable.

- HU 4.6: Filtrado de itinerarios por fecha
 El personal requiere filtrar itinerarios por rango de fechas para facilitar consultas.
 Criterios de Aceptación: Filtro devuelve solo itinerarios en el rango indicado.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba confirma resultados correctos al aplicar filtro.

### RF-10. Asignación de actividades y servicios

- HU 4.7: Registro de actividades en itinerario
 El personal requiere registrar actividades dentro del itinerario para estructurar el viaje.
 Criterios de Aceptación: Actividades incluyen nombre, hora y lugar. Asociadas al día correspondiente.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Actividad registrada y visible en itinerario del turista.

- HU 4.8: Modificación de actividades programadas
 El personal requiere modificar actividades ya programadas para adaptarse a cambios.
 Criterios de Aceptación: Cambios actualizados en itinerario del turista en tiempo real.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba confirma actualización inmediata de actividad.

- HU 4.9: Asignación de servicios adicionales
 El administrador requiere asignar servicios adicionales como transporte o alimentación para mejorar la experiencia del turista.
 Criterios de Aceptación: Servicios quedan vinculados al itinerario. Registro incluye costo y proveedor.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Servicios reflejados en itinerario y en módulo de pagos.

### RF-11. Exportación e impresión de itinerarios

- HU 4.10: Exportación de itinerario en PDF
 El turista requiere exportar su itinerario en formato PDF para consultarlo sin conexión.
 Criterios de Aceptación: PDF incluye todos los datos de actividades, hoteles y transportes.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Exportación probada y descargable desde el sistema.

- HU 4.11: Impresión de itinerarios
 El personal requiere imprimir itinerarios para entregarlos a turistas en físico.
 Criterios de Aceptación: Diseño imprimible claro y legible.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Prueba de impresión realizada con éxito en papel A4.

- HU 4.12: Envío de itinerario por correo electrónico
 El turista requiere recibir su itinerario en su correo electrónico como respaldo.
 Criterios de Aceptación: Correo enviado automáticamente tras confirmación de itinerario.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Envío probado con usuarios de prueba y verificado en buzón de entrada.

## Épica 5: Notificaciones y Comunicación

### RF-12. Generación de reportes

- HU 5.1: Generar reportes de turistas
 El administrador requiere generar reportes de turistas para análisis interno y toma de decisiones.
 Criterios de Aceptación: Reportes incluyen nombre, nacionalidad, contacto y fecha de registro.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Reportes generados correctamente y verificados en la aplicación.

- HU 5.2: Generar reportes de itinerarios
 El gerente requiere generar reportes de itinerarios para seguimiento de actividades y planificación.
 Criterios de Aceptación: Reportes incluyen fechas, actividades, transporte y hoteles asignados.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Reportes exportables a PDF y Excel correctamente.

- HU 5.3: Guardar reportes generados
 El administrador requiere guardar reportes generados para consultas futuras.
 Criterios de Aceptación: Guardado seguro en la base de datos y sistema de archivos, con acceso controlado.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Reportes guardados y accesibles posteriormente por personal autorizado.

### RF-20. Visualización de estadísticas básicas

- HU 5.4: Ver cantidad de turistas por nacionalidad
 El administrador requiere visualizar estadísticas de turistas por nacionalidad para análisis demográfico.
 Criterios de Aceptación: Gráficos dinámicos y tablas muestran datos actualizados.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Estadísticas reflejadas correctamente en la interfaz administrativa.

- HU 5.5: Consultar tendencias de turistas por fecha
 El gerente requiere analizar tendencias de turistas por fechas para planificar mejor los servicios.
 Criterios de Aceptación: Gráficos y reportes muestran evolución temporal de registros.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Prueba confirma correcta visualización de tendencias en panel administrativo.

- HU 5.6: Estadísticas de itinerarios activos
 El administrador requiere visualizar cuántos itinerarios están activos para conocer la ocupación y actividad del sistema.
 Criterios de Aceptación: Panel muestra itinerarios activos en tiempo real.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Estadísticas verificadas en panel de administración y reportes exportables.

### RF-21. Multilenguaje

- HU 5.7: Visualización en idioma inglés
 El turista extranjero requiere ver la aplicación en inglés para comprender su itinerario.
 Criterios de Aceptación: Interfaz traducida correctamente. Cambios aplicados en tiempo real.
 Estimación: 3 puntos
 Definición de Hecho: Traducción revisada y aplicada en panel y vistas de usuario.

- HU 5.8: Configuración de idiomas
 El administrador requiere configurar idiomas disponibles para atender distintos públicos.
 Criterios de Aceptación: Opciones de idiomas activas y modificables desde el panel administrativo.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Idiomas correctamente configurados y accesibles.

- HU 5.9: Cambio de idioma en tiempo real
 El turista requiere cambiar idioma en tiempo real para mejorar la experiencia de uso.
 Criterios de Aceptación: Traducción inmediata al seleccionar otro idioma.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Cambio de idioma probado y funcionando en toda la interfaz.

### RF-22. Multimoneda (Opcional)

- HU 5.11: Configuración de tasas de cambio
 El administrador requiere configurar tasas de cambio para garantizar precisión en los costos mostrados.
 Criterios de Aceptación: Tasas de cambio se aplican automáticamente en cálculos y exportaciones.
 Estimación: 2 puntos
 Definición de Hecho: Tasas configuradas y validadas en distintos itinerarios y reportes.

# 4. Priorización del Backlog

| Prioridad | Historia de Usuario | Estado | Estimación (Fibonacci) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | HU 1.1: Como administrador, quiero crear la base de datos relacional para organizar turistas e itinerarios. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 1.2: Como desarrollador, quiero definir relaciones y claves foráneas para garantizar integridad. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 1.3: Como administrador, quiero disponer de scripts de creación para replicar la BD en diferentes entornos. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 1.4: Como administrador, quiero configurar respaldos automáticos para prevenir pérdida de datos. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 1.5: Como administrador, quiero restaurar respaldos cuando ocurra un error para recuperar el sistema. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 1.6: Como administrador, quiero recibir notificaciones de fallos en los respaldos para tomar acciones. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 1.7: Como gerente, quiero realizar una prueba piloto con un grupo reducido de usuarios para validar el sistema. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 1.8: Como turista de prueba, quiero interactuar con la aplicación para dar retroalimentación. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 1.9: Como personal de soporte, quiero registrar incidencias de la prueba para mejoras futuras. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 2.1: Como administrador, quiero registrar turistas con sus datos personales para mantener actualizada la información. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 2.2: Como turista, quiero que mis datos sean ingresados de manera segura para proteger mi privacidad. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 2.3: Como personal, quiero validar campos obligatorios al registrar turistas para evitar errores. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 2.4: Como personal autorizado, quiero editar datos de turistas para mantener información actualizada. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 2.5: Como administrador, quiero registrar el historial de ediciones para asegurar trazabilidad. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 2.6: Como turista, quiero que mis datos se editen bajo autorización para proteger mi información. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 2.7: Como administrador, quiero eliminar turistas del sistema para mantener la base limpia. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 2.8: Como administrador, quiero que exista confirmación antes de eliminar para evitar errores. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 2.9: Como personal, quiero que las eliminaciones generen registros para auditoría. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 2.10: Como personal, quiero listar turistas registrados para gestionar mejor la información. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 2.11: Como administrador, quiero consultar fichas detalladas de turistas para ver toda su información. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 2.12: Como personal, quiero exportar listados de consultas para análisis externo. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 2.13: Como personal, quiero buscar turistas por nombre para ubicarlos rápidamente. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 2.14: Como administrador, quiero filtrar turistas por nacionalidad para reportes. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 2.15: Como personal, quiero buscar por fecha de registro para análisis temporal. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 2.16: Como administrador, quiero validar que se llenen campos obligatorios para registros correctos. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 2.17: Como turista, quiero recibir mensajes claros de error para completar mis datos correctamente. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 2.18: Como desarrollador, quiero definir reglas de validación para estandarizar los datos. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 3.1: Como usuario, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña para acceder al sistema. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 3.2: Como administrador, quiero validar credenciales en el backend para seguridad. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 3.3: Como usuario, quiero mensajes de error claros para entender fallos de autenticación. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 3.4: Como usuario, quiero recuperar mi contraseña por correo para acceder al sistema. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 3.5: Como administrador, quiero que el sistema valide identidad antes de recuperar para proteger cuentas. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 3.6: Como usuario, quiero un enlace seguro de restablecimiento para proteger mi acceso. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 3.7: Como administrador, quiero asignar roles a usuarios para controlar accesos. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 3.8: Como administrador, quiero modificar permisos para ajustar niveles de acceso. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 3.9: Como personal, quiero tener acceso solo a funciones autorizadas para evitar errores. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 3.10: Como usuario, quiero que mi sesión se cierre por inactividad para proteger mis datos. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 3.11: Como administrador, quiero configurar tiempos de sesión para mayor seguridad. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 3.12: Como usuario, quiero recibir alertas antes de cierre automático para no perder mi trabajo. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 3.13: Como administrador, quiero registrar accesos de usuarios para tener trazabilidad. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 3.14: Como administrador, quiero auditar cambios realizados para identificar responsables. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 3.15: Como gerente, quiero consultar reportes de auditoría para garantizar transparencia. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 4.1: Como personal, quiero crear itinerarios para turistas para organizar viajes. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 4.2: Como personal, quiero editar itinerarios ya creados para corregir datos. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 4.3: Como administrador, quiero eliminar itinerarios innecesarios para mantener la base ordenada. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 4.4: Como turista autenticado, quiero ver mi itinerario completo para conocer mi viaje. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 4.5: Como turista, quiero ver detalles de actividades para planificar mejor. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.6: Como turista, quiero acceder desde móvil para consultar fácilmente. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 4.7: Como turista, quiero descargar mi itinerario en PDF para tenerlo sin conexión. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 4.8: Como turista, quiero que el PDF tenga un diseño claro para entender mi viaje. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.9: Como personal, quiero incluir el logo de la empresa en el PDF para personalizarlo. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 4.10: Como administrador, quiero exportar itinerarios a Excel para análisis. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 4.11: Como personal, quiero exportar reportes de turistas a Excel para compartirlos. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.12: Como gerente, quiero consolidar datos en Excel para informes. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.13: Como personal, quiero recibir notificaciones de cambios en itinerarios para estar informado. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.14: Como administrador, quiero configurar alertas internas para coordinar al equipo. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.15: Como gerente, quiero consultar historial de notificaciones para control. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.16: Como administrador, quiero registrar cambios en itinerarios para tener trazabilidad. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.17: Como personal, quiero consultar el historial de cambios para conocer ajustes. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 4.18: Como gerente, quiero reportes de modificaciones para auditoría. | Pendiente | 2 |
| Alta | HU 5.1: Como administrador, quiero generar reportes de turistas para análisis interno. | Pendiente | 3 |
| Alta | HU 5.2: Como gerente, quiero generar reportes de itinerarios para seguimiento. | Pendiente | 3 |
| Media | HU 5.3: Como administrador, quiero guardar reportes generados para consultas futuras. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 5.4: Como administrador, quiero ver cantidad de turistas por nacionalidad para estadísticas. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 5.5: Como gerente, quiero reportes gráficos de turistas por fecha para analizar tendencias. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 5.6: Como administrador, quiero estadísticas de itinerarios activos para medir actividad. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 5.7: Como turista extranjero, quiero ver la aplicación en inglés para entender mi itinerario. | Pendiente | 2 |
| Media | HU 5.8: Como administrador, quiero configurar idiomas para atender diferentes públicos. | Pendiente | 2 |
| Baja | HU 5.9: Como turista, quiero cambiar idioma en tiempo real para comodidad. | Pendiente | 1 |
| Media | HU 5.11: Como administrador, quiero configurar tasas de cambio para precisión en costos. | Pendiente | 2 |